UMOWA

zawarta w Krakowie w dniu ……….. 2026 roku pomiędzy:

Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, państwową instytucją kultury utworzoną Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki nr 11 z  dnia 10 maja 1991r., wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 2/92, w którego imieniu działają:

1. Marzena Daszewska – Z-ca Dyrektora ds. Programowych
2. Piotr Bąk – Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych,

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………… z siedzibą w ………………….. przy ………………, reprezentowanym przez 

……………………. -
………………………..…………
Zwanym dalej Wykonawcą .

Lub zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”, 

Na podstawie Zrządzenia Nr 02/2026 Dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie z dnia 16 stycznia 2026r. w sprawie wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 170 000 zł oraz dostaw i usług z zakresu działalności kulturalnej o wartości równej lub wyższej niż 170 000 zł o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  w wyniku przeprowadzonej procedury w formie zapytania ofertowego strony zawierają umowę o treści:



§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający  powierza a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 12 stycznia 2026 r. sporządzoną na podstawie zapytania ofertowego Zamawiającego z dnia 22 grudnia 2025 r. zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrza bistro-księgarni w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 w Krakowie”, zwanego dalej Przedmiotem umowy i wydania go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego przy Rynku Głównym 25 w Krakowie.
2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu koncepcyjnego i wykonawczego aranżacji oraz wyposażenia wnętrza księgarni wraz z wymaganymi uzgodnieniami, przedmiarami i kosztorysami oraz nadzorem autorskim nad realizacją opracowania oraz projektu koncepcyjnego wnętrza bistro na parterze siedziby MCK przy Rynku Głównym 25 w Krakowie, którego szczegółowy zakres został wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy oraz projektu wykonawczego. 
3. Wykonawca oświadcza, że:

a)  dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy;
b) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym opracowaniem projektowym i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki obiektu;

c) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny prac;

d) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;

e) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, z należytą starannością, zgodnie z przepisami w zakresie projektowania i wykonawstwa i postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i normatywami, założeniami ochrony konserwatorskiej oraz uwagami Zamawiającego.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

1) dokonać oględzin obiektu, przed rozpoczęciem prac projektowych;
2) dokonywać uzgodnień z Zamawiającym, na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy, dotyczących istotnych rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych i materiałowych; 

3) informować na bieżąco Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć istotny wpływ na ostateczny rezultat prac, w szczególności w zakresie, w jakim konieczne jest ewentualne działanie Zamawiającego;
4) do ścisłych uzgodnień i współpracy z upoważnionym przedstawicielem  Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot umowy w formie opracowania pisemnego  (cześć graficzna i opisowa) w ilości 3 egzemplarzy, a do każdego egzemplarza winna być dołączona cyfrowa wersja zapisana na nośniku elektronicznym w formacie edytowalnym oraz PDF.

4. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do:
1) wykonania projektu wykonawczego po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji koncepcji, 

2) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania,
3) udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace aranżacyjne mające zostać zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy.
§ 3
Prawa autorskie

1. Z chwilą wydania Przedmiotu umowy lub jego części, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń i w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Przedmiot umowy lub jego część został utrwalony, jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy lub jego części na następujących polach eksploatacji:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla wykonania prac aranżacyjnych w oparciu o Przedmiot umowy,
2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom (realizatorom) prac aranżacyjnych,
3) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,
4) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,
5) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,
6) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,
7) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3.
3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant / Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraża / wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:
1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,
2) wykonanie projektów budowlanych w oparciu o Przedmiot umowy,
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
5) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
6) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 
4. W chwili wydania Przedmiotu umowy lub jego części i w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.
5. W chwili wydania Przedmiotu umowy lub jego części i w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ) jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 
2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.
7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień 
ust. 1 – ust. 6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.
8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 4

Podwykonawcy

1. Wykonawca za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie, może podzlecić podwykonawcom wykonanie części Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez podwykonawców.

2. W przypadku podzlecenia  wykonania części prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania i zaniechania tak jak za własne działania i zaniechania oraz za należyte wykonanie Przedmiotu umowy.

3. W przypadku podzlecania wykonywania części Przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych (wraz ze zobowiązaniem Autora do niewykonywania jego praw osobistych i zgodą na wykonywanie przysługujących mu osobistych praw autorskich przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie) do utworów wytworzonych przez ten podmiot w ramach realizacji Przedmiotu umowy opracowywanych na podstawie niniejszej umowy, w zakresie tożsamym z zakresem określonym w § 3 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §  3 niniejszej umowy.
§ 5
Termin wykonania i odbiór Przedmiotu umowy

1. Strony ustalają wykonanie całości Przedmiotu umowy w terminie do 22 tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają następujące etapy realizacji Przedmiotu umowy:

a) Etap I – wykonanie koncepcji projektowej – w terminie do 8 tygodni  od daty zawarcia umowy,

b) Etap II – wykonanie projektu wykonawczych - w terminie do 2 tygodni od odbioru Etapu I.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu umowy lub jego części obejmującej zrealizowany etap Przedmiotu umowy (etap I i etap II) przed terminem wykonania Przedmiotu umowy w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Przedmiotu umowy lub jego części. 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy częściowy - Etap I i protokół zdawczo – odbiorczy końcowy - Etap II. 
5. Zamawiający dokonuje odbioru Przedmiotu umowy w ciągu 7dni od daty dostarczenia go przez Wykonawcę.

6. Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 odbiór Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminów określonych w  ust. 1, to w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy określony w ust. 1, nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszej umowy.

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony Zamawiającemu Przedmiot umowy ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jego odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy, uznaje się, iż Przedmiot umowy nie został wykonany, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy za okres od upływu  terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w ust. 1 do dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

8. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona część Przedmiotu umowy jest wolna od wad.

9. Wykonawca wyda Przedmiot umowy wraz z  pisemnym oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
10. W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca złoży również pisemne oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że Przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

11. W przypadku wydania Zamawiającemu części Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie w zakresie określonym w § 3 niniejszej umowy co do wydanej części Przedmiotu umowy.




   

§ 6

Nadzór autorski

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

2. W ramach obowiązków Wykonawca zobowiązany jest do kontroli zgodności realizowanych prac z przygotowanym Projektem wykonawczym, a także zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością.

3. Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczącego Przedmiotu niniejszej umowy, uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych i dokonywanie  zmian w opracowaniach projektowych  nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.

4. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

1) kontrolę zgodności realizacji prac aranżacyjnych z dokumentacją projektową,

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji prac aranżacyjnych,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą prac aranżacyjnych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy np. na rynku będzie brak zaproponowanych materiałów, etc.

5) udział w odbiorze prac aranżacyjnych od wykonawcy – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego,

6) pobyty Projektanta na miejscu realizacji prac aranżacyjnych w maksymalnym wymiarze do 10 takich pobytów (w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy), mające na celu sprawdzenie zgodności wykonywania prac z rozwiązaniami projektowymi; 
7) udzielanie stosownych porad i wskazówek wykonawcy przez Projektanta.

5. W czasie pobytu podczas realizacji projektu, Projektant winien zwracać szczególną uwagę na jakość wykonywanych prac w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych oraz obowiązujących norm i normatywów.

6. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

7. Nadzór autorski będzie sprawowany począwszy od dnia rozpoczęcia prac aranżacyjnych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego tych prac, nie później niż do 10 tygodni od terminu rozpoczęcia prac aranżacyjnych.


§ 7
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł netto (słownie: ……………………..0/100), powiększone o podatek VAT wg stawki 23%.
1a. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu niniejszej umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru zdawczo- odbiorczego, który stanowi załącznik do faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* niepotrzebne skreślić)  podatnikiem podatku VAT. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację niniejszej umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur KSeF, zwanego dalej „KSeF”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawa o VAT” oraz przepisami wykonawczymi. Faktury przesłane i odebrane za pośrednictwem KSeF będą stanowić podstawę do rozliczeń pomiędzy Stronami.

6. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć elementy wymagane ustawą o VAT oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy.

7. Dla faktur wystawionych w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF za datę otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

8. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej faktury VAT ustrukturyzowanej, tj. dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF.

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline24, o którym mowa w art. 106nda ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline-niedostępność KSeF, o którym mowa w art. 106nh ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie  później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zakończenia niedostępności systemu.

11. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie systemu – tryb awaryjny, o którym mowa w art. 106nf ustawy o VAT, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem faktury ustrukturyzowanej oraz do jej przesłania do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF.

12. Fakturę elektroniczną, o której mowa w ust. 6, należy przesłać na adres e-mail: faktury@mck.krakow.pl Faktura powinna zostać opatrzona kodami weryfikującymi (kodami QR) umożliwiającymi dostęp do faktury (kod QR z napisem „OFFLINE”) oraz weryfikację tożsamości wystawcy (KOD QR z napisem „CERTYFIKAT”), zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT. Za datę doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury z kodem QR na adres e- mail: faktury@mck.krakow.pl 

13. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie awarii całkowitej, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury elektronicznej oraz jej przesłania na adres e-mail: faktury@mck.krakow.pl
14. W przypadku niedochowania terminu przesłania faktury offline do KSeF, skutki takiego opóźnienia obciążają Wykonawcę.

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, kary i odsetki nałożone na Zamawiającego w wyniku nieprawidłowego lub opóźnionego wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF, w tym w wyniku podania błędnego NIP-u lub braku uwierzytelnienia w systemie.

16. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winna być wystawiona na następujące dane: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, NIP: 6751000104 i doręczona Zamawiającemu na adres korespondencyjny bądź na adres e- mail: faktury@mck.krakow.pl 

17. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

18. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji. 
§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.
3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w terminie określonym odpowiednio w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
4. W przypadku gdy suma kar umownych w wykonaniu Przedmiotu umowy naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 30 % kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 30 % kwoty wskazanej w §  7ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający może dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części Przedmiotu umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy.
6. W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu,  Wykonawca wyraża zgodę na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części Przedmiotu umowy przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób dokumentacji projektowej.
7. W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru części Przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe do odebranej części Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
8. W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, do odebranej części Przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy. 
§ 9
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego – 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Wykonawca w przypadku:
a) gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 6 okazały się fałszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 3 ust. 2 i ust. 3 - 30 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy – 0,1% wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 
c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminów określonych w § 10 ust. 2 pkt 2 lub § 10 ust. 5 umowy,
d) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
e) za każdą nieudzieloną odpowiedź na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej lub roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych).
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania  uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za wykonane prace.
4. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kary umownej. 
5. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej.

§ 10
Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot umowy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
2. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad Przedmiotu umowy w okresie gwarancji:
1) W razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie;
2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie;
3) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do Przedmiotu umowy i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.
3. Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiającego. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy. Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady Przedmiotu wynosi 24 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
5. O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, w szczególności w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Przedmiot umowy, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć w terminie 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.
§ 11
Koordynacja realizacji umowy
1. Osobami odpowiedzialnymi w imieniu Zamawiającego za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu stron uzgodnień w zakresie Przedmiotu umowy, jak również do odbioru i zatwierdzenia przedmiotu umowy są wymienieni poniżej: 

………………………..
2. Osobami odpowiedzialnymi w imieniu Wykonawcy za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu stron uzgodnień w zakresie przedmiotu umowy, jak również do przekazania Przedmiotu umowy są wymienieni poniżej: 

…………………………
3. Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności, udostępniać wszelkie materiały i informacje niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy.
4. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza), z zastrzeżeniem ust. 5, będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie lub telefaksem lub drogą elektroniczną, na następujące adresy:

dla Zamawiającego:

e-mail: ………………….

dla Wykonawcy:

e-mail: ………………….

5. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy:

Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail)

Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail).

§ 12
Ochrona danych osobowych

1. Jeżeli wykonanie niniejszej umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszej umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez drugą Stronę lub współpracujących z drugą Stroną na innej podstawie, które zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.

3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2 oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne będą:

a. ze strony Wykonawcy jako załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

b. ze strony Zamawiającego jako załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

Strony zobowiązane są poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniach poprzednich.

4. Wzajemne udostępnienie przez każdą ze Stron drugiej Stronie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 następuje wyłączenie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania niniejszej umowy i nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości, że jeśli będzie dokonywać przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych w innym celu, lub będzie zbierać inne dane osobowe od osób, o których mowa w ust. 2 lub je przetwarzać, będzie w tym zakresie administratorem takich danych i zobowiązana będzie wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych osobowych, wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie ww. obowiązków.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. O każdej zmianie adresu każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne lub bezskutecznie, Strony są zobowiązane dokonać zmiany tego postanowienia lub jego zastąpienia, tak aby zmieniona treść postanowienia była zgodna z celem pierwotnej jego treści. Zmiana treści niektórych postanowień, ich nieważność lub bezskuteczność nie wpływają na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszej umowy

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa autorskiego.
5. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

§ 14
Wykaz załączników

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

a) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy; 

b) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;
c) Załącznik nr 3 - Wzór klauzuli informacyjnej Zamawiającego;
d) Załącznik nr 4 – Wzór klauzuli informacyjnej Wykonawcy.

...........................................................


…………………………………....

Podpis Zamawiającego




Podpis Wykonawcy

